[image: image1.png]



TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL valstybės investicijų, skirtų teismams 

2008 m. gruodžio 19 d. Nr. 13P-241-(7.1.2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700; 2006, Nr. 60-2121; 2008, Nr. 81-3186) 120 straipsnio 20 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Pritarti 2009 metų valstybės investicijų, skirtų Lietuvos teismams, patikslintam projektui (pridedamas).

2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad būtų skirti papildomi asignavimai pradėtų valstybės investicijų projektų, skirtų teismams, užbaigimui:

Teismų pastato Vilniuje, Gedimino pr. 40/1, rekonstravimas – 2100 tūkst. Lt;

Kauno miesto apylinkės teismo pastato Kaune, Laisvės al. 103/ J. Gruodžio g. 12, rekonstravimas – 4000 tūkst. Lt;

Plungės rajono apylinkės teismo pastato Plungėje, Laisvės al. 4, rekonstravimas – 3710 tūkst. Lt.

Pirmininkė
Laima Garnelienė

Sekretorius
Artūras Drigotas

2009 metų valstybės investicijų, skirtų Lietuvos teismams, patikslintas projektas.


[image: image2.wmf]priedas1.xls



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image3.wmf]priedas2.xls


_1291620747.xls
Priedas

																		PRITARTA

																		Teisėjų tarybos

																		2008 m. gruodžio 19 d.

																		nutarimu Nr. 13P-241-(7.1.2)

		2009 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ, SKIRTŲ LIETUVOS TEISMAMS, PATIKSLINTAS PROJEKTAS

		Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas		Prioritetas		Įgyvendinimo terminai				Bendra vertė		Panaudota lėšų iki 2008 01 01		Planuojama  panaudoti 2008 metais pagal VIP 2008 - 2010		2009

						pradžia		pabaiga								Valstybės (ES) lėšų poreikis, iš viso		iš jų:

																		valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas		iš jų:		paskolos valstybės  vardu		paskolos su valstybės garantija

																				ES parama

		Teismai								132942		26637		9854		16701		16701		0		0		0

		Ilgalaikio turto teismams įsigijimas		1		2008		2011		8252		0		2000		2988		2988		0		0		0

		Trakų rajono apylinkės teismo pastato Trakuose, Vytauto g. 47 ir 49, rekonstravimas		2		2004		2009		9113		1450		4000		3663		3663		0		0		0

		Joniškio rajono apylinkės teismo pastato Joniškyje, Medžiotojų g. 2A, statyba		3		2006		2009		6353		163		2500		4300		4300		0		0		0

		Mažeikių rajono apylinkės teismo pastato Mažeikiuose, Urvikių g. 18, rekonstravimas		4		2006		2010		7175		189		454		4100		4100		0		0		0

		Šiaulių apygardos teismo pastato Šiauliuose, Dvaro g. 83, rekonstravimas		5		2008		2010		8194		0		200		1540		1540		0		0		0

		Teismų pastato Vilniuje, Gedimino pr. 40/1, rekonstravimas		6		2006		2010		13745		9148		200		90		90		0		0		0

		Kauno miesto apylinkės teismo pastato Kaune, Laisvės al. 103/ J. Gruodžio g.12, rekonstravimas		7		2004		2011		27101		15687		250		20		20		0		0		0

		Plungės rajono apylinkės teismo pastato Plungėje, Laisvės al. 4, rekonstravimas		8		2008		2010		4940		0		250		0		0		0		0		0

		Panevėžio miesto apylinkės teismo pastato Panevėžyje, Respublikos g. 25, statyba		9		2009		2012		11070		0		0		0		0		0		0		0

		Vilniaus rajono apylinkės teismo pastato rekonstravimas		10		2009		2011		5796		0		0		0		0		0		0		0

		Ukmergės rajono apylinkės teismo pastato statyba		11		2009		2011		6934		0		0		0		0		0		0		0

		Šilutės rajono apylinkės teismo pastato statyba		12		2009		2011		7980		0		0		0		0		0		0		0

		Jonavos rajono apylinkės teismo pastato Jonavoje, Vasario 16-osios g. 3, rekonstravimas		13		2010		2011		636		0		0		0		0		0		0		0

		Alytaus rajono apylinkės teismo pastato Alytuje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, pastogės rekonstravimas		14		2010		2011		1583		0		0		0		0		0		0		0

		Prienų rajono apylinkės teismo pastato Prienuose, J. Brundzos g. 12, rekonstravimas		15		2010		2012		780		0		0		0		0		0		0		0

		Šiaulių miesto apylinkės teismo pastato Šiauliuose, Vilniaus g. 247, rekonstravimas		16		2010		2012		6645		0		0		0		0		0		0		0

		Zarasų rajono apylinkės teismo pastato Zarasuose, Sėlių g. 24/2,  rekonstarvimas		17		2011		2012		6645		0		0		0		0		0		0		0






_1291620746.xls
2009

		

		SIŪLOMAS TEISĖJŲ TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 19 D. NUTARIMU NR. 13P-241-(7.1.2) PRITARTO 2009 METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ, SKIRTŲ LIETUVOS TEISMAMS, PATIKSLINTO PROJEKTO PAKEITIMAS

		Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas		Prioritetas		Įgyvendinimo terminai				Bendra vertė		Panaudota lėšų iki 2008 01 01		Planuojama  panaudoti 2008 metais pagal VIP 2008 - 2010		2009

						pradžia		pabaiga								Valstybės (ES) lėšų poreikis, iš viso		iš jų:

																		valstybės biudžetas ir Privatizavimo fondas		iš jų:		paskolos valstybės  vardu		paskolos su valstybės garantija

																				ES parama

		Teismai								132942		26637		9854		26401		26401

		Ilgalaikio turto teismams įsigijimas		1		2008		2011		8252		0		2000		2988		2988

		Trakų rajono apylinkės teismo pastato Trakuose, Vytauto g. 47 ir 49, rekonstravimas		2		2004		2009		9113		1450		4000		3663		3663

		Joniškio rajono apylinkės teismo pastato Joniškyje, Medžiotojų g. 2A, statyba		3		2006		2009		6353		163		2500		4300		4300

		Mažeikių rajono apylinkės teismo pastato Mažeikiuose, Urvikių g. 18, rekonstravimas		4		2006		2010		7175		189		454		4100		4100

		Šiaulių apygardos teismo pastato Šiauliuose, Dvaro g. 83, rekonstravimas		5		2008		2010		8194		0		200		1540		1540

		Teismų pastato Vilniuje, Gedimino pr. 40/1, rekonstravimas		6		2006		2010		13745		9148		200		2100		2100

		Kauno miesto apylinkės teismo pastato Kaune, Laisvės al. 103/ J. Gruodžio g.12, rekonstravimas		7		2004		2011		27101		15687		250		4000		4000

		Plungės rajono apylinkės teismo pastato Plungėje, Laisvės al. 4, rekonstravimas		8		2008		2010		4940		0		250		3710		3710

		Panevėžio miesto apylinkės teismo pastato Panevėžyje, Respublikos g. 25, statyba		9		2009		2012		11070		0		0		0		0

		Vilniaus rajono apylinkės teismo pastato rekonstravimas		10		2009		2011		5796		0		0		0		0

		Ukmergės rajono apylinkės teismo pastato statyba		11		2009		2011		6934		0		0		0		0

		Šilutės rajono apylinkės teismo pastato statyba		12		2009		2011		7980		0		0		0		0

		Jonavos rajono apylinkės teismo pastato Jonavoje, Vasario 16-osios g. 3, rekonstravimas		13		2010		2011		636		0		0		0		0

		Alytaus rajono apylinkės teismo pastato Alytuje, S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, pastogės rekonstravimas		14		2010		2011		1583		0		0		0		0

		Prienų rajono apylinkės teismo pastato Prienuose, J. Brundzos g. 12, rekonstravimas		15		2010		2012		780		0		0		0		0

		Šiaulių miesto apylinkės teismo pastato Šiauliuose, Vilniaus g. 247, rekonstravimas		16		2010		2012		6645		0		0		0		0

		Zarasų rajono apylinkės teismo pastato Zarasuose, Sėlių g. 24/2,  rekonstarvimas		17		2011		2012		6645		0		0		0		0

		Paryškintu pasvirusiu šriftu pažymėti investicijų projektai, dėl kurių papildomo finansavimo Teisėjų taryba 2008 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 13P-241-(7.1.2) nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę.






